## Slide 1
周建宇
软件过程管理
-Ch.8 软件过程的集成管理

## Slide 2
软件过程的集成管理
生产率的极大提高更多来自于消除错误，而不是更有效地工作。
－瓦特·汉弗莱（Watt Humphrey）

## Slide 3
本章提纲
8.1 集成项目管理
8.2 集成项目的合成计划
8.3 产品集成的过程管理
8.4 集成产品开发模式
8.5 IPD方法应用和实践

## Slide 4
8.1 集成项目管理
8.1.1 项目过程的集成管理
8.1.2 集成管理流程

## Slide 5
8.1.1 项目过程的集成管理
根据多个项目的需求对组织标准过程的剪裁，构造完整的、集成的过程规范。
根据相关利益者的要求和计划，实现产品和产品构件的设计目标。
对项目进度进行安排、对资源进行分配和调度。
识别、跟踪和解决问题。
综合运用上述集成的过程规范来管理项目。
协调各相关利益者的关系，并使之积极、主动参与到项目管理中来。
其它必要的项目管理内容，如风险管理、质量管理、配置管理等。
其它必要的技术活动，如需求开发、设计和验证等。

## Slide 6
8.1.2 集成管理流程

## Slide 7
集成管理的关键
1．项目已定义过程
顾客需求。
产品和产品构件需求。
承诺。
组织的过程需求和目标。
操作环境。
业务环境。
2．集成项目管理的核心和工具
问题跟踪和报告软件包。
群件系统，如IBM-Lotus Domino/Notes, 微软的Exchanger Server。
基于互联网的实时会议（通讯）平台。
综合决策数据库。
集成产品支持环境。

## Slide 8
8.2 集成项目的合成计划
8.2.1 合成项目计划
8.2.2 合成项目计划的管理
8.2.3 合成项目计划的实施
8.2.4 组间协调

## Slide 9
8.2.1 合成项目计划
合成项目计划时，要考虑本组织、顾客以及最终用户的当前的和预计的需求和目标，需纳入项目己定义过程、与相关利益者协调、融合评审/审查计划，包括各个阶段的进入/进出的评判准则。
合成项目计划的范围
合成计划的具体步骤。
质量保证计划。
配置管理计划。
风险管理策略。
验证策略。
确认策略。
产品集成计划。
文件编制计划。
识别和分析产品接口风险和项目界面风险
按优先级安排软件开发进度。
复审和同级审查的计划
浏览项目培训计划
建立客观的准入和准出准则
确保项目计划与相关利益者的计划有适当的兼容性。
确定如何解决介入本项目的相关利益者之间出现矛盾。
完成和签发合成计划。

## Slide 10
8.2.2 合成项目计划的管理
利用组织过程财富库实施项目已定义过程。
运用项目已定义过程、项目计划和从属计划，监督和控制项目的活动和工作产品。
收集并分析有关的度量项目。
定期审查环境是否足以满足项目和团队间合作的需求。
定期审查项目的绩效和状态，并根据审查结果进行适当调整、协调。

## Slide 11
8.2 集成项目的合成计划
8.2.1 合成项目计划
8.2.2 合成项目计划的管理
8.2.3 合成项目计划的实施
8.2.4 组间协调
8.5.6 新产品开发

## Slide 12
8.2.3 合成项目计划的实施
管理依存关系:与那些应该参加本项目活动的相关利益者进行协调。
确保所产生的工作产品满足组织所做的承诺和项目验收的要求。对所开发的每个工作产品进行验证，如复审、评审或测试。
解决所发现的有关问题/依存关系上的问题

## Slide 13
8.2.4 组间协调
组间协调的目标和作用
组间协调的约定和方法
组间协调的最佳实践
对客户需求的理解和定义上，受影响的各组织单元（工程组）之间达成一致；
工程组之间的约定要得到所有相关的组织单元的认同和执行；
建立有关组间协作的工作流程和相互服务的约定，使得组织单元之间能有效地开展协作。
SEPG要识别、跟踪和解决组织单元之间出现的问题。
团队文化的建立
一切从客户出发，建立组织内所有团体的共同目标和共同愿景。
每个组织单元指定一位代表与其它组织单元进行交流，组内的意见尽量汇总到组织单元的代表那里。
不同组织单元的人员之间讨论所提出的问题或事项，应该及时让相关组织单元获知，从而建立各个团队之间的信任关系。
软件过程改进小组应经常了解、检查组间协作的开展情况，及时处理软件过程引起的问题，确保有适当和足够的流程来服务于组间协作。

## Slide 14
8.3 产品集成的过程管理
8.3.1 软件产品工程
8.3.2 产品集成的管理流程
8.3.3 软件产品工程的实践

## Slide 15
8.3.1 软件产品工程
传统产业的启示
软件产品集成的策略
软件产品工程的任务
      每一个构件的接口统一，事先有明确定义。
      产品集成的过程是循序渐进的过程管理。
      分工明确，有专业生产配件的，也有专门从事组装的。
每一个环节都得到严格的质量控制，保证构件的质量合格。
      定义符合国内或国际标准/规范的接口设计规格。
      工作产品及其相关文档源自软件需求，按照应有的顺序被建立起来。
      每个新项目需要按照组织标准软件过程来制定软件项目计划，清楚地描述接口定义和产品集成的流程和方法。
      接口设计先行。
      根据已制定的软件项目计划来执行各项软件工程活动。
      持续集成，做到每日构建集成的软件包，保证接口及时得到验证。

## Slide 16
软件产品工程的任务和约束

## Slide 17
8.3.2 产品集成的管理流程
制订产品集成的策略和计划。
建立产品集成的过程和准则。
建立产品集成的环境。
审查接口描述的完备性并管理接口的变更。
确认集成用的产品构件已经就绪(完成测试)。
产品构件的持续集成。
验证或测试组装之后的集成产品。
交付或部署产品。

## Slide 18
制订产品集成的策略和计划
建立并维护产品集成的策略和组织方针。
进一步完善产品集成策略和环境、产品构件接口的兼容性、集成次序和方法、集成验证标准和方法
确定产品集成需要使用的资源/工具
确定产品集成相关角色的责任、权限和人选。
培训计划。
确定产品集成的相关利益者，并确定其介入时机。
建立和维护产品集成过程的描述
制订关于《产品集成计划》的审批规程。

## Slide 19
8.3.3 软件产品工程的实践
按照项目自定义的软件过程开展软件工程活动。
清楚前提条件。
抓住需求。
在软件过程管理中，加强对项目计划活动的质量控制。
选择并运用合适的软件工程方法和工具来构造和维护软件产品。
项目实施过程中保证软件计划、软件活动和产品之间的一致性。
加强同行评审。
有效的度量体系和充分的度量分析工作。
验证。

## Slide 20
8.4集成产品开发模式
8.4.1 IPD产生的背景
8.4.2 产品及周期优化方法
8.4.3 IPD核心思想
8.4.4 IPD的过程框架模式

## Slide 21
8.4.1 IPD产生的背景
集成产品开发模式（Integrated Product Development, IPD）是一套针对集成化产品而研制出来的产品开发过程的管理体系，包括过程管理的思想、模式和方法。
SEI给出了IPD的标准定义——IPD是一种面向客户需求、贯穿产品生命周期的活动，能及时进行协同的、产品开发的系统方法。
IPD的思想来源于美国PRTM（Pittiglio Rabin and McGrath）公司开发的产品及周期优化法(Product And Cycle-time Excellence, PACE)，而最先将IPD付诸实践的是IBM公司。

## Slide 22
8.4.2 产品及周期优化方法

## Slide 23
8.4.3 IPD核心思想
产品开发是一项投资决策。
基于市场的创新和开发。
跨部门、跨系统的协同。
异步开发模式，也称并行工程。
重用。
结构化的流程。

## Slide 24
8.4.4 IPD的过程框架模式
IPD两个跨部门团队
IPD过程要素:可以归纳为跨部门团队、结构化流程、一流的子流程、过程性能评估、IPD工具等几个方面

## Slide 25
8.5 IPD方法应用和实践
8.5.1 IPD的方法体系
8.5.2 IPD的方法启动和建立
8.5.3 市场过程管理
8.5.4 流程重整
8.5.5 产品重整
8.5.6 新产品开发

## Slide 26
8.5.1 IPD的方法体系
$APPEALS

## Slide 27
8.5.2 IPD的方法启动和建立
  调研诊断需求分析及总体方案。
  产品战略及规划。
  研发组织结构。
  研发组织切换。
  研发业务流程。
  研发流程切换。
  薪酬及绩效管理
  培训开发体系。

## Slide 28
8.5.3 市场过程管理
客户需求分析
投资组合分析
衡量指标
产品价格（Price，$）。
可用性（Availability，A）。
包装（Packaging，P）。
性能（Performance，P）
易用性（Easy to use，E）。
保证程度（Assurances, A）。
生命周期成本（Life cycle of cost, L）。
社会接受程度（Social acceptance, S）。
$APPEALS

## Slide 29
8.5.4 流程重整
1、跨部门团队
2、结构化流程
3、项目和管道管理

## Slide 30
8.5.5 产品重整
异步开发
共用基础模块（CBB）

## Slide 31
8.5.6 新产品开发
IPD 的有效采用和实施将给组织新产品的开发带来如下好处。
产品投入市场时间缩短40-60％。
产品开发浪费减少50-80％。
产品开发生产力提高25-30％。
新产品收益百分比增加100％。